퇴직연금 AI 사후관리 에이전트 PoC 결과 보고

2026. 10.   WM고객그룹 WM AI COE

권현진 과장 · 이선우 대리 · 정석희 대리

Ⅰ. 추진 개요

- 목적 : 행내 환경에서 AI 에이전트가 실제로 작동하는지, 어디까지 구현 가능한지, 업무에 AI를 적용하려면 무엇이 필요한지 직접 확인

  - 과제 : 개인형IRP 보유 고객의 사후관리를 돕는 영업점 직원용 AI 에이전트 (PoC)

    - 선정 이유 : 현금성자산 방치·원리금 편중·만기 후 미운용 등 사후관리 공백이 크고, 관련 행내 지식은 있으나 흩어져 있어 현장에 닿지 않음

- 추진 체계

  - 기간 : 2026. 7. 14.(화) ~ 10. 2.(금), 12주 (AI 교육 2주 + 프로젝트 10주)

  - 인력 : WM AI COE 3명 (기획 1명 · 개발 2명)

  - 활용 지식 : 행내 가이드 · 스타런 교육자료 · 영업점 Hot Tip 등 86건 → 지식카드 약 720장으로 구조화

Ⅱ. 추진 결과

- 주요 구현 내용

  - (영업 전) AI 고객 브리핑 : 관리 대상 사유 · 운용 현황 · 오늘의 제안 · 화법 · 예상 반론 · 안내 콘텐츠 등 9개 섹션을 고객별 자동 생성

  - (영업 중) 대화형 상담 에이전트 : 제도·상품 지식, 고객별 개인화 제안, 과거 상담 맥락을 근거와 함께 답변

  - (영업 후) 업무 연계 : MyStar 단말 화면 원클릭 연동, 상담이력 작성·등록·재접촉 일정 관리, 고객 안내 문자 발송 화면 연계

- 실현 수준 : PoC 완료 및 스타뱅킹 개발서버 배포, 행내 시스템과 실제 연동까지 확인

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 실제 작동 | 행내 GenAI 플랫폼 호출 · 스타뱅킹 개발서버 배포 · WorkB 쪽지(MCP) · MyStar 단말 화면 연동 · 상담이력 관리 |
| 작동 (품질 보정 중) | 지식 기반 질의응답(164문항 실측) · AI 브리핑 9개 섹션 |
| 시연 수준 | 고객 안내 문자 — 발송 화면과 문구만 제공, 발송 여부는 직원이 결정 |
| 더미 · 미구현 | 고객 데이터(목업 12명) · 금리·시황 · 세미나·이벤트 일정은 시연값 / 평상시 대시보드 미구현 |

Ⅲ. 도입 효과

- 핵심 효과는 시간 단축보다 «할 수 없던 일을 할 수 있게 하는 것»

  - 사후관리를 하지 못하던 직원도 수행 가능 → 사후관리 수행 인력 확대

  - 직원 역량에 따라 편차가 크던 상담 → 일관된 고품질 상담으로 상향평준화

| 구분 | 현재 | 에이전트 활용 시 |
| --- | --- | --- |
| 상담 준비시간 | 약 42분 (현황 조회·자료 검색·상품 비교 직접 수행) | 약 18분 (약 57% 단축) |
| 업무 화면 이동 | 화면번호 확인 후 단말에서 직접 찾아 이동 | 답변에서 MyStar 단말 화면 원클릭 연동 |
| 상담이력 관리 | 이력 작성·등록, 재접촉 일정 관리를 직원이 수기 처리 | 에이전트가 작성 → 등록 → 재접촉 일정 관리까지 수행 |
| 수행 가능 인력 | 연금 경험이 많은 일부 직원에 의존 | 신입~중견 직원도 사후관리 상담 수행 |
| 상담 품질 | 직원별 편차가 크고 품질 보장 곤란 | 행내 지식 기반 근거·화법·주의사항 일관 제공 |

※ 준비시간은 PoC 환경 산정치이며, 실데이터 파일럿에서 실측 검증 예정

Ⅳ. 주요 시사점

- 동일 모델에서 답변 품질을 좌우한 것은 «지식 구조화»와 «통제 설계»

  - 지식이 정리된 질문은 정확, 흩어지거나 빠진 질문은 부정확 → 문서의 추출·정규화와 출처·기준시점 부여가 선행되어야 함

  - 수치·상품·적합성 판단은 코드가, 문장은 AI가 담당 → 근거 밖 수치는 자동 차단, 고객 발송 등 되돌릴 수 없는 행위는 직원이 최종 결정

- 행내 인프라는 문서와 실제가 다름 → 개발서버 조기 실측 필수

  - 게이트웨이 응답 형식 불일치, 고객번호 형식의 보안필터 차단, 호출 제한(429) 등을 실측으로 해결

  - MCP로 행내 시스템(WorkB) 연결 성공 → «말하는 AI»에서 «일하는 AI»로 갈 수 있는 통로 확인

- 현장은 «완성형»을 원함 (영업점 Hot Tip 50건 분석)

  - 비율보다 금액(«16.5% 공제»보다 «148만원 환급»), 찾아가는 자료가 아니라 «도착해 있는» 자료, 완성 대사·화면번호까지 제공

Ⅴ. 한계 및 넘어야 할 산

- 한계

  - 답변 표현의 비결정성 (수치 오류는 차단하나 표현의 일관성은 완전히 보장되지 않음)

  - 응답 지연·호출 비용 (질문 1건당 AI 호출 3~14회), 단일 서버 전제 구조 (다중 서버 전환 시 보완 필요)

  - 일부 타겟 기준(원리금 편중 80%, 리밸런싱 미실시 12개월)은 행내 문서에 없는 설계 제안값 → 실데이터로 보정 필요

- 넘어야 할 산

  - (지식데이터화) 흩어진 문서와 현장 암묵지의 구조화, 본부 공식 / 현장 팁 / 고객 공개 가능 여부 등 신뢰등급 관리

  - (현업 사후관리) 제도·금리·상품 변경 시 지식 최신화 → 현업 부서의 지식 오너 지정과 갱신·검수 체계(R&R) 필요

  - (실데이터 연동) 고객 원장·CRM·시세 연동, 데이터딕셔너리에서 확인되지 않은 7개 필드(만기·세액공제 한도 등) 소스 확정

  - (운영·품질·정착) 다중 서버 대응, 개인정보 마스킹, 현업이 정의한 평가셋 기반 품질 관리, 교육·사용 원칙 수립

Ⅵ. 제도 · 혁신금융 · 컴플라이언스 고려사항

| 영역 | 주요 이슈 | PoC 대응 / 향후 과제 |
| --- | --- | --- |
| 금융소비자보호법 | 적합성 · 설명의무 · 부당권유 금지 | 적합성 판정을 코드로 강제, 수익 단정 금지 표시 / 판매 프로세스 내 AI 역할 정의 |
| 광고 · 안내 문자 | 광고 심의 · 표기 · 수신거부 안내 | 문자 골격은 코드가 조립, 발송은 직원 결정 / 사전 심의 절차 연계 |
| 개인정보 · 신용정보 | 처리 범위 · 외부 전송 · 로그 보관 | 목업 데이터만 사용 / 실데이터 전 마스킹 규칙·행내 모니터링 체계 |
| 망분리 · 혁신금융 | 내부망 생성형 AI, 외부 AI 활용 특례 | 행내 GenAI 플랫폼 경유 / 외부 AI 확대 시 지정 절차 검토 |
| AI 기본법 · 가이드라인 | 투명성 · 설명가능성 · 책임성 | 출처 표시, 판단 기준 근거등급 관리 / 대고객 시 AI 고지 검토 |
| 책임 소재 | AI 제안에 따른 상담의 책임 주체 | 최종 판단·발송은 직원 / 내부통제 기준 마련 |

※ 검토 필요 항목을 정리한 것으로, 법적 판단은 준법감시·법무·정보보호 부서 검토에 따름

Ⅶ. 향후 추진 방향 및 요청 사항

- 추진 방향(안)

  - 1단계 PoC 고도화 : 다중 서버·개인정보 마스킹 등 운영 구조 보완, 데이터 소스 확정, 컴플라이언스 사전 협의

  - 2단계 실데이터 파일럿 : 일부 영업점 대상 실데이터 적용, 현업 지식 오너 참여, 준비시간·상담 품질 효과 실측

  - 3단계 운영 배포 : 퇴직연금 운영 배포, 지식베이스·통제 체계·행내 연동을 공통 기반으로 재사용

- 요청 사항

  - ① 현업 지식 오너 지정 : 연금사업부 등 현업 부서가 지식 갱신·검수 담당 (지식 최신화 없이는 품질 유지 불가)

  - ② 실데이터 파일럿 승인 : 일부 영업점 대상 파일럿 및 고객 데이터 접근 협의 지원 (더미 데이터로는 효과 검증 불가)

  - ③ AI 협의체 구성 : 준법감시·법무·정보보호 부서 참여, 금소법·광고·개인정보 이슈 사전 정리

  - ④ 후속 과제 결정 및 지원 : 후속 과제 방향 결정, 운영 전환을 위한 인력·예산 지원